A I I N T E R A C T I O N A N A L Y S I S 格物平台 AI 交互架构分析与优化计划 基于代码级验证的完整评估与实施路线图 版本：V1.0 日期：2026年8月1日 分析范围：全量代码库架构与 AI 交互流程 Gewu Platform Architecture Analysis Report

目录

一、执行摘要	1

二、项目架构概览	2

2.1 技术栈与模块划分	2

2.2 双轨 AI 执行架构	2

三、AI 交互流程现状分析（验证后）	3

3.1 Legacy Agent 执行引擎	3

3.2 Wenshi 认知层	4

3.3 会话上下文管理	4

3.4 前端交互现状	5

四、代码级验证发现与原始分析校正	5

五、核心问题诊断与优先级分级	5

5.1 P0 阻断性问题（必须优先修复）	5

5.2 P1 高优先级功能补全	6

5.3 P2 中优先级增强优化	7

5.4 P3 低优先级远期规划	8

六、优化方案设计	8

6.1 记忆系统连通方案（P0-1/P0-2）	8

6.2 Wenshi 策略与学习层集成方案（P1）	9

6.3 上下文压缩升级方案（P1-3）	10

6.4 前端管理页面落地方案（P2-1）	10

6.5 测试补充方案（P0-4）	10

七、实施路线图	11

八、风险评估与缓解	11

九、结论与建议	11

提示：右键目录 -> 更新域可刷新页码

# 一、执行摘要

本报告对格物平台（Gewu Platform）的 AI 交互整套流程进行了全量代码级验证。在阅读附件《AI交互整套流程实现分析情况》的基础上，通过逐文件审阅 AgentExecutionEngine、WenshiReasoningEngine、记忆层、学习层、LLM 客户端、路由控制器及前端交互代码，对原始分析进行了校正与补充。

验证发现，平台采用双轨 AI 架构：Legacy Agent 执行引擎为默认路径，实现成熟、生产可用；Wenshi 认知层为可选路径，默认关闭，其中两个执行策略为占位实现。原始分析正确识别了大部分问题，但在以下关键点上存在偏差：记忆系统的评估被低估（pgvector 适配器已完整实现但为死代码，语义记忆服务名不副实），学习层零调用的严重性未被充分强调，前端管理页面全部为 Mock 的事实未被识别。

本报告提出一份分四个阶段的优化计划，涵盖 P0 阻断性修复、P1 功能补全、P2 增强优化及 P3 远期规划，并附以风险评估与实施路线图。优先级最高的任务是连通已存在的 pgvector 基础设施、补全 Wenshi 占位策略、集成学习层，以及为核心 AI 代码补充测试覆盖。

# 二、项目架构概览

## 2.1 技术栈与模块划分

格物平台是一个以 AI 为核心的智能开发协作平台，后端基于 Java 21 + Spring Boot 3.2.5，采用 DDD（领域驱动设计）+ CQRS 分层架构，Maven 多模块组织。前端为 Next.js 14 + React 18 + TypeScript 应用。数据层使用 MySQL/OceanBase 作为主库，PostgreSQL + pgvector 作为向量库，DragonflyDB 作为缓存，RocketMQ 负责消息，MinIO 负责对象存储。安全方面全面采用国密 SM2/SM3/SM4 算法，对标等保 2.0 三级要求。

表 1：后端模块划分

| 模块 | 职责 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| gewu-common | 公共组件：ULID、国密加解密、JWT、统一响应体、审计注解 | 完善 |
| gewu-domain | 领域实体（32+ 表），纯模型层 | 完善 |
| gewu-infrastructure | Mapper、缓存、分布式锁、MQ、LLM 客户端、MCP 客户端、嵌入/向量适配器 | 完善 |
| gewu-application | 应用服务：认证、用户、项目、会话、Agent、工作流、Wenshi 认知层 | 核心完善 |
| gewu-interface | Controller、Spring Security、SSE、异常处理、Flyway 迁移 | 完善 |
| gewu-gateway | Spring Cloud Gateway：JWT 过滤、限流、熔断、动态路由 | 完善 |
| gewu-sandbox | Docker 代码执行沙箱（独立服务，端口 8082） | 完善 |

前端 gewu-web 采用 Next.js 14 + Redux Toolkit + Tailwind CSS，另有 gewu-desktop 电子桌面壳（当前仅脚手架）。部署方面提供多阶段 Dockerfile、docker-compose、k8s 清单及 Prometheus/Grafana 监控堆栈。

## 2.2 双轨 AI 执行架构

平台存在两条并行的 AI 执行路径，通过配置项 gewu.wenshi.routing.chat 与 gewu.wenshi.routing.stream 切换（默认值均为 legacy）。路由逻辑位于 AiChatController 内，采用 if/else 分支，WenshiReasoningEngine 以 @Autowired(required = false) 注入。

- Legacy 路径（默认）：AiChatController -> AgentExecutionEngine.executeAgentStream()，支持多轮工具调用、流式增量解析、异步执行，生产可用。

- Wenshi 路径（可选）：AiChatController -> WenshiReasoningEngine.reasonStream()，经历 Planner -> SolverRouter -> Critic 编排，支持多记忆注入，但两个执行策略为占位实现。

当前发布的 application.yml 中未定义 routing 子键，因此所有流量走 Legacy 路径。Wenshi 路径可达但处于休眠状态，仅在运维人员手动设置配置项后激活。

# 三、AI 交互流程现状分析（验证后）

## 3.1 Legacy Agent 执行引擎

AgentExecutionEngine 是当前生产路径的核心组件，实现状态为完全可用（REAL）。其核心特性包括：

- 工具调用最大 10 轮（MAX_TOOL_ROUNDS = 10），超限时发出 error 事件或抛出业务异常。

- 流式增量解析：通过 ToolCallAccumulator 累加流式工具调用增量（id/name/arguments），流结束后组装为完整 ToolCall 列表。

- 异步执行：使用有界线程池（8-16 线程，队列 100，CallerRunsPolicy 拒绝策略）通过 CompletableFuture 并发执行工具。

- 事件类型：content、tool_call、tool_executing、tool_result、done、error，均通过 AgentChunk 发出。

工具执行服务（ToolExecutionService）同样为完全可用，支持 MCP、沙箱代码执行、HTTP 三种工具类型，内含 SSRF 防护验证、沙箱代码扫描、权限评估、JSON Schema 校验、输出截断（10KB）及审计日志，均为真实实现，无占位代码。LLM 客户端工厂（LlmClientFactory）采用三级查找（静态注册 -> 缓存 -> 数据库 model_provider 配置，API Key 经 SM4 解密），同样完全可用。

## 3.2 Wenshi 认知层

Wenshi 认知层是平台的高级 AI 架构，包含推理引擎、记忆管理、学习系统三大子系统。经验证，其实现状态呈现明显的分层特征：

表 2：Wenshi 各组件实现状态验证

| 组件 | 实现状态 | 验证依据 |
| --- | --- | --- |
| WenshiReasoningEngine | 部分实现 | 编排逻辑真实，TOOL_EXECUTION/EXPERIENCE_REUSE 返回占位字符串 |
| Planner | 部分实现 | 模板匹配真实；decomposeViaLlm 未调 LLM，仅包装为单子目标 |
| SolverRouter | 部分实现 | tryExperienceReuse 总返回 null，EXPERIENCE_REUSE 永不被选中 |
| Critic | 完全可用 | 真实调用 LLM 自检 + 规则验证 |
| MemoryInjector | 完全可用 | 真实组装记忆摘要并注入 System Prompt |
| SemanticMemoryService | 名不副实 | 计算嵌入后丢弃，search 按 created_at 排序，非向量检索 |
| EpisodicMemoryService | 完全可用 | 真实数据库读写，按时间/会话/用户查询 |
| ProceduralMemoryService | 完全可用 | 真实注册/查找/使用记录 |
| ParametricMemoryService | 完全可用 | 真实偏好设置/读取 |
| PgvectorAdapter | 完全可用但死亡 | 真实 pgvector 余弦检索 + 批量写入，但零消费者 |
| ExperienceExtractor | 部分实现 | 构建真实，但 mapper 未使用，零调用者 |
| ReflectionAgent | 部分实现 | 规则匹配真实，LLM 兜底返回硬编码，零调用者 |
| SkillEvolver | 完全可用 | 真实写入 procedural_memory，但零调用者 |
| EvaluationRunner | 完全模拟 | 使用 Math.random() 生成成功率/分数 |

## 3.3 会话上下文管理

SessionContextService 实现了 4000 token 阈值检测与保留最近 6 条消息的逻辑，但上下文压缩实际为简单的字符串截断（ContextCompressor），而非 LLM 摘要。其 Javadoc 明确承认需要优化。压缩后的内容被标注为对话历史摘要，但实际是截断后的对话记录，存在误导性。缓存 TTL 为 2 小时。

## 3.4 前端交互现状

前端的核心聊天体验为生产级真实流式，ChatPage 使用 lib/chat.ts 的真实 SSE 客户端直连后端 /v1/ai/chat/stream，支持 content/tool_call/tool_result/done/error 事件处理。AgentMode 与 ThinkingStyle 参数已真实传递至 API。MarkdownRenderer 支持代码块语法高亮、复制按钮、行号及流式部分 Markdown 渲染，实现完善。

但前端管理界面存在严重缺口：AgentManagePage、SkillLibraryPage、McpServerPage、MySkillsPage、MyAgentsPage、AgentMarketPage 全部为 Mock 页面，使用硬编码数据，按钮无响应，未调用任何后端 API。同时 useChatStream.ts（模拟打字动画）为死代码，零导入者，应予清理。思考步骤的标签为硬编码，但状态与耗时由真实流事件驱动。

# 四、代码级验证发现与原始分析校正

对比附件分析文档与实际代码，发现原始分析在大方向上准确，但在以下关键点上存在偏差，这些偏差直接影响优化方案的制定：

表 3：原始分析与实际代码的关键差异

| 分析项 | 原始分析描述 | 实际代码验证结果 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记忆系统 | 只有短期会话记忆，无长期记忆，建议实现 pgvector | pgvector 适配器已完整实现但是死代码；SemanticMemoryService 计算嵌入后丢弃，search 按时间排序而非向量检索 | 工作量被高估；问题是连接而非重建 |
| 学习层 | 代码存在但未集成到主流程 | 确认零调用者；reason() 仅持久化 ReasoningTrace，从不触发提取/反思/进化 | 准确，但严重性应强调 |
| 上下文压缩 | 压缩逻辑，建议智能摘要 | 实际为字符串截断，非 LLM 摘要，且标注为摘要存在误导 | 问题未被充分识别 |
| 前端管理页面 | 未提及 | Agent/Skill/MCP 等 6 个页面全部为 Mock，未调用任何 API | 重要缺口未被识别 |
| 本地推理 | 未实现，建议集成 Ollama | 存在本地 ONNX 嵌入推理（BGE-small-zh-v1.5），已用于嵌入生成 | 部分已实现 |
| 完成度评估 | Wenshi 学习 30%，Skill 20%，本地推理 0% | 学习层内部逻辑完成度更高（多为 60-80%），问题在于未集成而非未实现 | 评估偏低，导致优化策略偏离 |

# 五、核心问题诊断与优先级分级

## 5.1 P0 阻断性问题（必须优先修复）

P0-1 语义记忆名不副实。SemanticMemoryService.ingest() 调用 embeddingAdapter.embed() 计算了向量，但返回值被丢弃（SemanticFragment 实体无 embedding 字段）；search() 使用 ORDER BY created_at LIMIT N，非向量余弦检索。这导致整个记忆系统的语义检索能力完全失效。

P0-2 PgvectorAdapter 死代码。完整的 pgvector 余弦检索（<=> 运算符）与批量写入（ON CONFLICT）实现已存在，但无任何消费者。这是最大的资源浪费，修复成本极低。

P0-3 Wenshi 路径缺失 tenantId。chatViaWenshi 与 chatStreamViaWenshi 构建 WenshiReasoningRequest 时未设置 tenantId，导致 memoryRouter.route(null, ...) 接收到 null 租户，多租户隔离失效。

P0-4 测试覆盖缺口。Wenshi 推理/学习层、LLM 客户端、MCP 客户端均无任何自动化测试，这是项目中最复杂的代码，也是回归风险最高的区域。

## 5.2 P1 高优先级功能补全

P1-1 Wenshi 占位策略补全。TOOL_EXECUTION 应接入 ToolExecutionService，EXPERIENCE_REUSE 应接入经验库查询。当前两者均返回占位字符串。

P1-2 学习层集成。在 reason()/reasonStream() 完成后，异步触发 ExperienceExtractor -> ReflectionAgent -> SkillEvolver 链路，实现自我进化闭环。

P1-3 上下文压缩升级。将 ContextCompressor 的截断逻辑替换为 LLM 摘要，基于重要性保留关键信息。

P1-4 Planner 任务分解升级。decomposeViaLlm 应真实调用 LLM 生成多子目标分解计划，而非包装为单子目标。

P1-5 SolverRouter 经验路由补全。tryExperienceReuse 应查询经验库（wenshi_experience 表），而非总返回 null。

## 5.3 P2 中优先级增强优化

- P2-1 前端管理页面落地：AgentManagePage、SkillLibraryPage、McpServerPage 等 6 个页面接入真实 API，替换硬编码数据。

- P2-2 清理死代码：删除 useChatStream.ts、chatData.ts 等无导入者文件。

- P2-3 多 Agent 协作：实现 Multi-Agent 协作机制（Planner + Solver + Critic 独立 Agent）。

- P2-4 评估体系：将 EvaluationRunner 的 Math.random() 替换为真实评估逻辑。

- P2-5 多级缓存：在 Redis 缓存基础上增加本地缓存层。

- P2-6 多模态支持：集成视觉模型支持图片理解。

## 5.4 P3 低优先级远期规划

- P3-1 Agent 执行监控与告警。

- P3-2 Token 预算与成本控制。

- P3-3 Agent 模式 A/B 测试框架。

- P3-4 本地模型支持（Ollama/llama.cpp）。

# 六、优化方案设计

## 6.1 记忆系统连通方案（P0-1/P0-2）

核心思路是连通已存在的两个组件，而非重新开发。具体步骤如下：

- 第一步：为 SemanticFragment 实体增加 embedding 字段（vector(384) 类型），添加 Flyway 迁移脚本。

- 第二步：修改 SemanticMemoryService.ingest()，将计算得到的向量保存至实体字段，同时调用 PgvectorAdapter.upsert() 写入向量库。

- 第三步：修改 SemanticMemoryService.search()，将查询逻辑从 ORDER BY created_at 改为调用 PgvectorAdapter.search()，实现真正的余弦相似度检索。

- 第四步：保留多租户隔离（RLS 已在 V9 迁移中启用），确保向量检索的租户隔离一致性。

该方案的优势在于复用现有基础设施：PgvectorAdapter 的 upsert 与 search 方法均已完整测试，嵌入适配器（BGE-small-zh-v1.5 ONNX）已实现并启用，工作量主要集中在实体字段增加与服务层连接逻辑修改。

## 6.2 Wenshi 策略与学习层集成方案（P1）

将 Wenshi 从半成品状态推进至可生产状态，需要完成以下补全工作：

表 4：Wenshi 补全任务清单

| 任务 | 当前状态 | 目标状态 | 实现要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOOL_EXECUTION 策略 | 返回占位字符串 | 调用 ToolExecutionService | 注入 ToolExecutionService，构建 ToolContext，执行并返回结果 |
| EXPERIENCE_REUSE 策略 | 返回占位字符串 | 查询经验库 | 查询 wenshi_experience，匹配相似场景，复用解决方案 |
| SolverRouter.tryExperienceReuse | 总返回 null | 查询并返回策略 | 查询经验库，匹配时返回 EXPERIENCE_REUSE |
| Planner.decomposeViaLlm | 包装为单子目标 | LLM 生成多子目标 | 调用 LLM 分解任务，解析返回的子目标列表 |
| 学习层集成 | 零调用者 | 后处理异步触发 | reason 完成后异步调用 ExperienceExtractor -> ReflectionAgent -> SkillEvolver |

学习层集成应采用异步触发模式，避免阻塞主推理流程。可复用现有的 TOOL_EXECUTOR 线程池或新建独立的学习任务线程池。同时需为 ExperienceExtractor 补全 experienceMapper 的持久化调用（当前 mapper 已注入但未使用），为 ReflectionAgent 的 LLM 兜底路径接入真实 LLM 调用。

## 6.3 上下文压缩升级方案（P1-3）

将 ContextCompressor 从简单截断升级为基于 LLM 的智能摘要。具体方案为：当估计 token 超过 4000 阈值时，将需压缩的历史消息拼接为文本，调用 LLM 生成不超过 800 token 的摘要，保留关键实体、数据、决策与未解决问题。为避免每次压缩均调用 LLM 导致延迟，应对摘要结果进行缓存（基于消息哈希），仅在新消息到达时重新生成。可提供配置开关，允许在低延迟场景回退至截断模式。

## 6.4 前端管理页面落地方案（P2-1）

后端 API 已完全存在（api.ts 中已定义 /v1/agents、/v1/skills、/v1/mcp 等端点），前端仅需接入。具体任务包括：AgentManagePage 接入 Agent CRUD 与执行历史；SkillLibraryPage 接入 Skill 列表与安装；McpServerPage 接入 MCP 服务管理与工具列表；AgentMarketPage 接入已发布 Agent 浏览与安装。同时删除 useChatStream.ts、chatData.ts 等死代码文件。

## 6.5 测试补充方案（P0-4）

为 AI 核心代码建立分层测试体系。单元测试覆盖：WenshiReasoningEngine 的策略路由逻辑、SolverRouter 的策略选择、MemoryInjector 的提示词组装、ContextCompressor 的压缩行为、SsrfValidator 的边界用例。集成测试覆盖：使用 Mock LLM 客户端测试 AgentExecutionEngine 的多轮工具调用流程、Wenshi 记忆检索与注入流程、路由切换行为。可复用现有的 application-test.yml 与 schema.sql/data.sql 测试基础设施。

# 七、实施路线图

优化工作划分为四个阶段，按优先级递进推进。每个阶段设定明确的交付物与验收标准。

表 5：分阶段实施路线图

| 阶段 | 周期 | 主要任务 | 交付物与验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：基础修复 | 2-3 周 | P0-1/P0-2 记忆系统连通；P0-3 tenantId 修复；P0-4 核心测试补充 | 语义检索可用；Wenshi 路径租户隔离正确；AI 核心测试覆盖达标 |
| 阶段二：功能补全 | 3-4 周 | P1-1 占位策略补全；P1-2 学习层集成；P1-3 上下文压缩升级；P1-4/P1-5 Planner 与 Router 升级 | Wenshi 四策略均可用；学习闭环运行；上下文为 LLM 摘要 |
| 阶段三：前端与增强 | 3-4 周 | P2-1 前端管理页面落地；P2-2 死代码清理；P2-3 多 Agent 协作；P2-4 评估体系 | 管理页面全部可用；多 Agent 协作可演示 |
| 阶段四：远期规划 | 持续 | P3 监控告警、成本控制、A/B 测试、本地模型 | 按业务需求排期推进 |

阶段一与阶段二存在依赖关系：记忆系统连通（P0）是 Wenshi 学习层集成（P1-2）的前置条件，因为经验提取与反思依赖语义记忆的检索能力。因此阶段一必须优先完成。阶段三的前端工作可与阶段二并行推进，因后端 API 已存在，前端接入不依赖后端改动。

# 八、风险评估与缓解

表 6：主要风险与缓解措施

| 风险 | 等级 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记忆检索性能 | 中 | pgvector HNSW 索引在大数据量下可能变慢 | 初期控制向量数据量；监控检索延迟；预留批量导入能力 |
| LLM 摘要延迟 | 中 | 上下文压缩调用 LLM 增加首字延迟 | 缓存摘要结果；提供开关回退至截断模式 |
| 学习层异步任务堆积 | 中 | 高并发下学习任务队列堆积 | 独立线程池 + 有界队列 + 丢弃策略 |
| Wenshi 路由切换不稳定 | 低 | 配置切换可能导致行为不一致 | 灰度发布；双路径并行运行对比验证 |
| 测试不足导致回归 | 高 | AI 核心代码无测试保障 | 阶段一强制补充测试，设为合并门禁 |

# 九、结论与建议

格物平台的 AI 交互架构设计前瞻性强，双轨架构允许在保持 Legacy 生产稳定的同时推进 Wenshi 认知层的演进。Legacy 路径的 AgentExecutionEngine、ToolExecutionService、LlmClientFactory 均已达到生产可用水平，安全防护完善（SSRF、沙箱扫描、权限评估、国密加解密）。

核心问题不在于缺乏基础设施，而在于现有组件未被正确连接。pgvector 适配器、嵌入模型、学习层组件均已存在，但处于死代码或零调用状态。这意味着优化的主要工作量在于连接与集成，而非重新开发，估计成本相对较低。

建议优先推进阶段一的 P0 修复，尤其是记忆系统连通与测试补充，这两项是后续所有优化的基础。同时建议尽早启动 Wenshi 路径的灰度验证，在少量流量上对比 Legacy 与 Wenshi 的实际效果，为后续全量切换提供数据支持。在 AI 核心代码测试覆盖达标前，建议不将 Wenshi 设为默认路由。